## Slide 1
FUNCTIONALITY:
Adaptive design
Registration/Login
Different functionality for logged in customer / visitor
Cart
Favorites
Search
Filters
Sort
Comments
Cross-Selling - TOP products
Dynamic products availability check
Breadcrumbs
Infinity scroll / pagination ???
Mail confirmation / Subscription ???
Animation ???
Tests ???

## Slide 2
LEARNINGS – HARD SKILLS: переформулировать в тезисы
Нарисовать архитектуру сайта в начале проекта
Разбить не только на страницы, но и на часто переиспользоваемые компоненты (qty block, carousel)
Частые комиты упрощают жизнь: меньше объем кода проверять за раз, раньше можна дать совет/обратную связь, легче трекать прогресс
Дилемма написания чистого кода сразу.
Самодисциплина vs soft-based дисциплина
Выбор технологий в начале проекта
Подход к формирования компонента: переиспользование, легкость поддержки, использование другими членами команды, универсальность при создании, дебагинг
Писать свое vs брать из библиотеки
Опыт работы с restAPI
UX – взяли готовый сайт и меняли его по своему пониманию UX
Тесты в конце проекта === отсутствие тестов Надо делать в течение проекта вместе с написанием компонента.

## Slide 3
LEARNINGS – SOFT SKILLS:
SCRUM
Trello
Умение оценить сроки по задачам
Делить задачи на мелкие подзадачи (WBS)
Баланс между созвонами и оффлайн встречами
Должны быть выделены роли в команде
Ретроспектива – must! Открыто давали обратную связь
Постановка задачи – всегда со сроками и конкретным исполнителем.
Что не зафиксировано как задача – не будет сделано
BACKLOG – без него нет понимания объема задач, приоритетности. Начинают выполняться задачи с низким приоритетом
Начинать встречи с того, что сделано
Оценивать что команде заходит / не заходит и искать наиолее оптимальные подходы
Если жесткий завтык – делиться с командой
При постановке задачи – четко описывать результат
Прикол про lint (у нас он даже в PowerPoint)

## Slide 4
TECHNOLOGIES
REACT версия
REDUX, thunk
MATERIAL UI
CSS in JS
GITHUB
ESLINT
restAPI
Axios
TRAVIS
HEROKU

## Slide 5
Ваня - ВСТУПЛЕНИЕ
Юля/Ваня – функционал (Макс на ноуте)
Люда – Learnings HARD
Влад – Learnings SOFT